О внесении изменений

в распоряжение администрации

района от 02.02.2011 № 63

Руководствуясь пунктом 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» внести изменения в распоряжение администрации района от 02.02.2011 № 63 «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 29.12.2010 № 879»:

«Документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации района В.Н. Шкутович

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

в Центральном районе г. Красноярска

1. Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска.

**2. Заказчик** **–** администрация Центрального района в городе Красноярске, юридический адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 63, тел. (8-391) 227-38-76, 227-93-44, e-mail: zimev@centr.admkrsk.ru.

**3. Уполномоченный орган для осуществления функций по размещению муниципального заказа –** департамент муниципального заказа администрации города. Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 95, е-mail: zakaz6@admkrsk.ru, т. 226-19-87.

**4. Требования к участникам размещения заказа**

Участниками размещения заказа не могут быть лица, находящиеся в процессе ликвидации; в отношении которых арбитражным судом принято решение о признании банкротами и об открытии конкурсного производства; а также деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе, имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

**5. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ**

5.1. Требование к техническим характеристикам работ

Работы по ремонту должны выполняться в соответствии со сведениями о выполняемых работах (Приложение № 3 к документации об аукционе).

Во время выполнения работ должны быть обеспечены противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятий по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая:

- установку ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением.

Результаты выполняемых работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией об аукционе требованиям, в том числе по качеству и объему, а также требованиям, установленным муниципальным контрактом.

5.2. Требование к качеству

Качество выполнения работ и применение материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 5 к документации об аукционе) и других действующих строительных норм и правил, технических условий, государственных стандартов.

5.3. Требования к описанию участниками качества выполнения работ

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в соответствии с СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», в том числе:

1. Предлагаемый календарный план производства всего комплекса работ, с максимально возможным совмещением объемов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а также определением сроков и очередности производства работ по ремонту.

2. Ведомость потребности материалов.

3. Описание мероприятий по обеспечению техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением.

4. Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приемочный, геодезический и лабораторный).

**6. Требования к сроку предоставления гарантии качества**

Срок предоставления гарантии качества составляет 3 года.

**7. Требования к сроку (периоду) выполнения работ**

Срок (период) выполнения работ: с 20.04.2011 по 15.10.2011.

**8. Место выполнения работ:**

Центральный район г. Красноярска:

|  |
| --- |
| 1. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Ленина; |
| 2. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по пр. Мира; |
| 3. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Марковского; |
| 4. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Урицкого; |
| 5. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Красной Армии; |
| 6. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина; |
| 7. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Герцена; |
| 8. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Березина; |
| 9. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Чернышевского; |
| 10. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Фурманова; |
| 11. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. С. Разина;  12. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Сосновского;  13. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина; |
| 14. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Володарского; |
| 15. проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. М. Ульяновой; |
| 16. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Связи; |
| 17. проезд от ул. Полярная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Казанская; |
| 18. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Танкистов; |
| 19. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Новостроек; |
| 20. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. П. Морозова; |
| 21. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Полевой; |
| 22. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Каховская; |
| 23. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Бирюсинская; |
| 24. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Горийский; |
| 25. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Серафимовича; |
| 26. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных по пер. Ялтинский; |
| 27. проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. У. Громовой; |
| 28. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Одесский; |
| 29. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Иланская; |
| 30. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Циалковского; |
| 31. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Папанинцев; |
| 32. проезд от ул. Полярная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Жуковского; |
| 33. проезд от ул. Туруханская к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Угольщиков; |
| 34. проезд от ул. Краснодонцев к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Тюленина; |
| 35. проезд от ул. Краснодонцев к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Восточный; |
| 36. проезд от ул. С. Разина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. О. Кошевого; |
| 37. проезды к дворовой территории многоквартирного дома №54а по ул. Сурикова; |
| 38. проезды от ул. Фурманова к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. 5-я Полярная и Дальневосточная; |
| 39. проезд от ул. Герцена к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Дальневосточная; |
| 40. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Туруханская, Гагарина,1; |
| 41. проезд от ул. Марковского к дворовой территории многоквартирного дома №12 по ул. Лебедевой;  42. проезд от ул. Качинская к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Транспортный;  43. проезд от ул. Перенсона к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Косой;  44. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Водянникова;  45. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Дубровинского;  46. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. К. Маркса;  47. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Конституции;  48. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Парижской Коммуны;  49. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Полярная;  50. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Речной;  51. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Сурикова. |

**9. Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами: акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ,в течение 30 рабочих дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

**10. Источник финансирования** – бюджет города на 2011 год, код бюджетной классификации: 937 05 03 5202700 960 225, 937 05 03 6000202 500 225.

**11.** **Порядок формирования цены контракта**

Участник размещения заказа формирует общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ и их доставки к месту выполнения работ, уплаты налогов и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта, предлагаемая участником размещения заказа, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

**12. Начальная (максимальная) цена контракта**

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в извещении о проведении открытого аукциона и составляет – **30 175 500 рублей** (Тридцать миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот рублей).

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

**13. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)**

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и составляет  **1 508 775 рублей**.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

**14.** **Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками**

Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.

**15. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе**

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, установленный разделом 16 настоящей документации об аукционе, по утвержденной форме согласно Приложению № 1 к документации об аукционе.

Заявка, а также вся документация, связанная с ней, должны быть представлены на русском языке.

Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в аукционе в соответствии с инструкцией (Приложение № 2 к документации об аукционе).

Участник размещения заказа для участия в аукционе подает следующие документы:

- заявку на участие в аукционе установленной формы, оформленную в соответствии с Приложением № 1 к документации об аукционе;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Предоставление не полной информации, требующейся в настоящей документации об аукционе, дает право на отклонение заявки на участие в аукционе.

В случае подачи заявки на участие в аукционе по форме, не соответствующей требованиям документации об аукционе, такая заявка единой комиссией не рассматривается и отклоняется, как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

**16.** **Порядок,** **место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе**

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме в запечатанном конверте только одну заявку в отношении предмета аукциона в срок, по форме и с оформлением, которые установлены документацией об аукционе.

При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявка на участие в открытом аукционе представляется участником размещения муниципального заказа в уполномоченный орган по размещению муниципального заказа - департамент муниципального заказа администрации города по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95 каб. 613а, т. 226-19-87, начиная со следующего дня за днем опубликования извещения об открытом аукционе в газете «Городские новости» с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года с 9-00 до 18-00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) и до 10:00 часов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируются в журнале регистрации заявок путем нанесения на конверт индивидуального номера.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик, единая комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

**17.** **О возможности электронной формы участия**

Электронная форма участия в настоящем открытом аукционе не предусмотрена.

**18. Размер, срок и порядок внесения денежных средств участниками размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе**

Для участия в аукционе участник размещения заказа обязан перечислить денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **1 508 775 рублей**, по следующим реквизитам:

Реквизиты:

Получатель: УФК по Красноярскому краю

(МР190100062 Департамент муниципального заказа администрации города

л/с 05193005770)

ИНН 2466203803 КПП 246601001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Красноярскому краю г. Красноярск

р/счет № 40302810400003000062 БИК 040407001

ОГРН 1072468020503

В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска».

В случае отсутствия наименования аукциона, либо неверного указания назначения платежа, документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, считается непредставленным.

Денежные средства должны быть перечислены в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае не поступления денежных средств на указанный счет на дату окончания рассмотрения заявок, или поступления таких средств в объеме не соответствующем указанному в документации, либо если указанные денежные средства поступили на счет по платежному поручению иному, чем представленное в заявке, заявка участника считается представленной с недостоверными сведениями и подлежит отклонению.

Вместе с заявкой на участие в аукционе участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

По результатам заседаний единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии (далее - единая комиссия) или по письменному уведомлению заказчика орган, уполномоченный на размещение заказа, возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа на счет, с которого поступили денежные средства, в течение 5 рабочих дней:

- со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона, если заказчик отказался от проведения аукциона;

- со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- со дня подписания протокола аукциона, участнику, подавшему заявку после окончания срока ее приема;

- со дня заключения муниципального контракта с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе;

- со дня подписания протокола аукциона, участнику, не ставшему победителем аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта, со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона;

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, подавшему заявку и не допущенному к участию в аукционе;

- со дня заключения муниципального контракта, участнику, признанному единственным участником аукциона;

- участнику, ставшему победителем аукциона, со дня заключения им муниципального контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются участнику размещения заказа по письменному уведомлению заказчика;

- подавшему единственную заявку на участие в аукционе и уклонившемуся от подписания контракта;

- победителю аукциона, который уклонился от подписания контракта;

- участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта, который уклонился от подписания контракта.

**19. Право заказчика, уполномоченного органа по размещению заказа, единой комиссии проверять соответствие участников размещения заказа**

Заказчик, уполномоченный орган, единая комиссия проверяет на соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в разделе 4 настоящей документации об аукционе.

**20.** **Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе**

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, дата проведения аукциона, время и лицо, подавшее заявку, с приложением расписки, выданной должностным лицом уполномоченного органа.

Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

**21. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе**

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона в официальном издании или размещения на официальном сайте в сети Интернет любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Днем поступления запроса считается день регистрации запроса канцелярией уполномоченного органа.

В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направит в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение 1-го рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте администрации города: [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru), с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об аукционе не изменяют ее суть.

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **22. Внесение изменений в документацию об аукционе**

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе заказчик, уполномоченный орган вправе внести изменения в документацию об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе, и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

Изменения направляются уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена документация об аукционе.

Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе.

**23. Отказ от проведения открытого аукциона**

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Городские новости» в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте администрации города [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru) в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом на размещение заказа направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

**24. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе**

Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается с \_\_\_\_ часов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 95, каб. 620.

Единая комиссия рассматривает заявки и участников размещения заказов на соответствие требованиям, установленным настоящей документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единая комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**25. Место, дата и время проведения аукциона**

Аукцион начинается с \_\_\_\_часов «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года в последовательности, указанной в официально опубликованном извещении о проведении аукциона, по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 95, каб. 303.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

В ходе процедуры проведения аукциона уполномоченный орган осуществляет ее аудиозапись.

Перед началом проведения аукциона единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе у присутствующих участников аукциона или их представителей, регистрирует присутствующих участников аукциона в журнале регистрации участников аукциона (представителей участников аукциона).

Участники аукциона или их представители для подтверждения своих полномочий и регистрации в журнале представляют:

- удостоверение личности (паспорт или иной документ его заменяющий);

- документ, подтверждающий право участвовать в аукционе, заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта (приложение № 4 к документации об аукционе).

При регистрации каждому участнику аукциона или его представителю выдаются пронумерованные карточки.

В аукционе участвует только лицо, получившее пронумерованную карточку.

**26.** **Срок заключения муниципального контракта**

Победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с заказчиком не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после подписания такого протокола.

Если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене не представил подписанный контракт, а также подтверждение обеспечения исполнения контракта заказчику в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

**27. Размер, срок и порядок обеспечения исполнения муниципального контракта**

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, либо договора поручительства, или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с заказчиком договора залога по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Красноярскому краю

(МР190100062 Департамент муниципального заказа администрации города л/с 05193005770)

ИНН 2466203803 КПП 246601001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Красноярскому краю г. Красноярск

р/счет № 40302810400003000062 БИК 040407001

ОГРН 1072468020503

в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: **9 052 650 рублей,** в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, определяется самостоятельно.

В случае выбора способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств в платежном поручении необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе».

Срок действия банковской гарантии, договора поручительства, договора залога должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия.

Исполняющий обязанности

руководителя

администрации района В.Н. Шкутович

Приложение 1

## к документации об аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов в Центральном районе г.Красноярска

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Уважаемые господа!

Изучив документацию об аукционе и порядок проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (участник размещения заказа)

согласно участвовать в аукционе на условиях, изложенных в документации об аукционе.

Сведения о качестве работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаемый календарный план производства всего комплекса работ, с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а также определением сроков и очередности производства работ по ремонту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ведомость потребности материалов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание мероприятий по обеспечению техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приёмочный, геодезический и лабораторный)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы подтверждаем, что:

- не находимся в процессе ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В том случае, если наше предложение будет предпоследним о цене контракта, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию муниципального контракта на условиях указанных в документации об аукционе.

Также представляем следующие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Для юридического лица: |  |
| Фирменное наименование (наименование) |  |
| Сведения об организационно-правовой форме |  |
| Сведения о месте нахождения |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Для физического лица: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |

Руководитель подпись расшифровка подписи

должность

М.П.

## Приложение 2

## к документации об аукционе

**ИНСТРУКЦИЯ**

по заполнению заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска

Заявка, а также вся документация, связанная с ней, должны быть представлены на русском языке.

В заявке на участие в аукционе должны быть указаны:

* Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа.
* Контактные телефоны (с указанием кода города).
* Для юридических лиц:

- Сведения об организационно-правовой форме.

- Сведения о месте нахождения.

- Почтовый адрес.

* Для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства.

Участник размещения заказа в сведениях о качестве работ указывает нормативные документы, свидетельствующие о качестве работ, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 документации об аукционе.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работ в соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 документации об аукционе, в т.ч.:

1) Предлагаемый календарный план производства всего комплекса работ, с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а также определением сроков и очередности производства работ по ремонту.

2) Ведомость потребности материалов.

3) Описание мероприятий по обеспечению техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением.

4) Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приёмочный, геодезический и лабораторный).

Участником размещения заказа для участия в аукционе должны быть представлены следующие документы:

- заявка на участие в аукционе установленной формы (в бумажном виде), оформленная в соответствии с Приложением № 1 к документации об аукционе;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник размещения заказа представляет **решение об одобрении крупной сделки**, размер которой определен:

* для открытого акционерного общества Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
* для общества с ограниченной ответственностью Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
* для государственных и муниципальных предприятий Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

**и должно содержать** сведения об органе, принявшем решение, цене сделки, предмете сделки (внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта).

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (нитью, бечевкой) **в единый документ, включая опись,** и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе **должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

**Опись** документов оформляется участником размещения заказа в произвольной форме, и должна содержать сведения о наименовании входящих в состав заявки на участие в аукционе документов, с указанием номера страницы и количества листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению.

Представление не полной информации, требующейся в настоящей документации об аукционе, дает право на отклонение заявки на участие в аукционе.

В случае подачи заявки на участие в аукционе по форме, не соответствующей требованиям документации об аукционе, такая заявка единой комиссией не рассматривается и отклоняется, как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

Приложение 3

## к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

в Центральном районе г. Красноярска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Коли-чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 60 |
| 2 | Изделия металлические: погрузка | тонна | 6 |
| 3 | Демонтаж существующей плиты перекрытия прямоугольной площадью до 3м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.179 |
| 4 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до З тонн: погрузка | тонна | 44.55 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных (марка 300) на цементном растворе | 100 м бортового камня | 4.8 |
| 6 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 1.2 |
| 7 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.179 |
| 8 | Установка люка | 1 шт. | 60 |
| 9 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 40.75 |
| 10 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.5 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 3346.2 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 3396.75 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0.105 |
| 14 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании | 100 м | 10.05 |
| 15 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 2.28 |
| 16 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.105 |
| 17 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм | 1000 м2 покрытий | 4.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 1000 м2 покрытий | 15 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных (марка 400): при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 20 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-40 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 34.29 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 39.7 |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 19 |

Приложение 4

## к документации об аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ

на участие в аукционе[[1]](#footnote-1)

г.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник открытого аукциона:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации – участника открытого аукциона по учредительным документам)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, доверяет

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи паспорта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., представлять интересы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на аукционе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

уполномочен следующими правами:

1) участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;

2) заявлять от имени участника открытого аукциона предложения о цене муниципального контракта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. удостоверяемого полностью) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 5

## к документации об аукционе

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ

1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25607-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 4 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009  № 13/6-1029 | Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ (методологические рекомендации) |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | РД – 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

## Приложение 6

## к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска

г. Красноярск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Администрация Центрального района в городе Красноярске, действующая от имени муниципального образования «город Красноярск», в соответствии с постановлением администрации города от 07.12.2005 № 617, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя администрации района Суворова А.М., действующего в соответствии с Положением об администрации района, утвержденным распоряжением Главы города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р, с одной стороны, и победитель аукциона (единственный участник аукциона) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска, именуемый в дальнейшем Подрядчик, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска. Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

Место выполнения работ**:** Центральный район г. Красноярска:

|  |
| --- |
| 1. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Ленина; |
| 2. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по пр. Мира; |
| 3. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Марковского; |
| 4. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Урицкого; |
| 5. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Красной Армии; |
| 6. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина; |
| 7. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Герцена; |
| 8. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Березина; |
| 9. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Чернышевского; |
| 10. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Фурманова; |
| 11. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. С. Разина;  12. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Сосновского;  13. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина; |
| 14. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Володарского; |
| 15. проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. М. Ульяновой; |
| 16. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Связи; |
| 17. проезд от ул. Полярная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Казанская; |
| 18. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Танкистов; |
| 19. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Новостроек; |
| 20. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. П. Морозова; |
| 21. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Полевой; |
| 22. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Каховская; |
| 23. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Бирюсинская; |
| 24. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Горийский; |
| 25. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Серафимовича; |
| 26. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных по пер. Ялтинский; |
| 27. проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. У. Громовой; |
| 28. проезд от ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Одесский; |
| 29. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Иланская; |
| 30. проезд от ул. Авиационная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Циалковского; |
| 31. проезд от ул. Березина к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Папанинцев; |
| 32. проезд от ул. Полярная к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Жуковского; |
| 33. проезд от ул. Туруханская к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Угольщиков; |
| 34. проезд от ул. Краснодонцев к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Тюленина; |
| 35. проезд от ул. Краснодонцев к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Восточный; |
| 36. проезд от ул. С. Разина к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. О. Кошевого; |
| 37. проезды к дворовой территории многоквартирного дома №54а по ул. Сурикова; |
| 38. проезды от ул. Фурманова к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. 5-я Полярная и Дальневосточная; |
| 39. проезд от ул. Герцена к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Дальневосточная; |
| 40. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Туруханская, Гагарина, 1;  41. проезд от ул. Марковского к дворовой территории многоквартирного дома №12 по ул. Лебедевой;  42. проезд от ул. Качинская к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Транспортный;  43. проезд от ул. Перенсона к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Косой;  44. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Водянникова;  45. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Дубровинского;  46. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. К. Маркса;  47. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Конституции;  48. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Парижской Коммуны;  49. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Полярная;  50. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по пер. Речной;  51. проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Сурикова. |

1.3. Объем и содержание работ определяется сведениями о выполняемых работах (приложение №1 к муниципальному контракту) и локальным сметным расчетом (приложение №2 к муниципальному контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта, в соответствии с протоколом открытого аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) от " \_\_ " \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей (НДС не облагается),

2.2. Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ и их доставки, уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ, на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами: акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ,в течение 30 рабочих дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Подрядчик обязан, в целях обеспечения исполнения муниципального контракта, представить безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо заключить договор поручительства или передать в залог денежные средства, на основании заключенного договора залога, в размере обеспечения исполнения контракта, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта – 9 052 650 рублей, в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта Подрядчиком определяется самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии, договора поручительства, договора залога должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия.

3. СРОК (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок (период) выполнения работ по настоящему контракту: с 20.04.2011 по 15.10.2011.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

- известить Заказчика о начале производства работ и приступить к ним после его письменного разрешения;

- разработать и согласовать до начала производства работ технологические регламенты с представителями Заказчика и уполномоченными лицами, осуществляющими технический надзор и контроль за выполнением работ;

- осуществить до начала работ согласование с Заказчиком рецептов приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;

- организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, связанных с не обеспечением безопасности дорожного движения в местах производства работ;

- осуществлять фото- и видеосъемку производства работ с привязкой к местности;

- при выполнении работ на объектах использовать материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая: установку ограждений, указателей; размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков; обеспечение опасных участков сигнальным освещением;

- обеспечить Заказчику и уполномоченным лицам Заказчика беспрепятственный доступ к объекту, для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

- в гарантийный срок, который составляет 3 года, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ, согласно приложению № 3 , являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.3. Заказчик обязан:

- осуществить оплату работ по настоящему контракту в установленные сроки;

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов;

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

5.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований.

5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным, а также, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в порядке, установленном Контрактом.

5.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также лиц, уполномоченных производить технический надзор. Уполномоченный Заказчика производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Представитель и уполномоченный Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным с субподрядными организациями и со сроками, указанными в Контракте.

5.5. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые для ремонтаматериалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.

Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия Подрядчик отбирает керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2.

5.6. Подрядчик письменно информирует представителя Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителемЗаказчика и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, зафиксированного в журнале производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителяЗаказчика, а затем восстановить ее.

5.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Если представитель или уполномоченный Заказчика не удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний. Предписания выдаются:

- о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о приостановке производства работ - в случаях:

а) несоответствия фактического состояния элементов организации движения и ограждения мест производства дорожных работ утвержденным схемам и проектам;

б) когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

в) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Подрядчик обязан в согласованный с представителемили уполномоченным Заказчика срок устранить недостатки и дефекты, обоснованно указанные в журнале.

Срок действия Предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных недостатков и дефектов. Акт об устранении выявленных недостатков и дефектов подписывается представителем или уполномоченным Заказчика и Подрядчиком. Устранение недостатков и дефектов и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут являться основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

6.2. Приемка объектов производится в течение двух недель со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного ремонтом объекта два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данных комплектов документации фактически выполненным работам.

6.4. Приемка объектов в эксплуатацию производится приемочными комиссиями, создаваемыми Заказчиком. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, регламентируется действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

В случае обнаружения дефектов при проведении приемки законченного объекта Подрядчик обязан их устранить, а Заказчик повторно предъявить объект к приемке в сроки, установленные приемочной комиссией.

6.5. С момента приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

6.6. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в соответствии с критериями оценки качества и определения стоимости выполненных работ (Приложение №4 к настоящему контракту).

6.7. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами.

6.8. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику сведения о мероприятиях по реализации требований настоящего муниципального контракта в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ вне зависимости от величины объема работ по контролю, выполняемому самостоятельно или с привлечением специализированной организации, аккредитованной на право проведение конкретного комплекса работ, а также представить:

- разработанный ППР (проект производства работ);

- двусторонний договор с привлеченной специализированной организацией на выполнение работ по входному контролю качества применяемых материалов и операционному контролю качества выполняемых работ (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном порядке лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ).

6.9. В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ объекта, а также невозможности или нецелесообразности продолжения работ, Заказчик   
и Подрядчик составляют соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 14 дней устранить их без дополнительной оплаты в пределах локального сметного расчета, либо прекратить выполнение работ.

6.10. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика следующего объема гарантий качества:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах   
в 14-дневный срок с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

7.2. Наличие дефектов и недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недостатков, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то сумма банковской гарантии, представленной Подрядчиком, переводится гарантом банковской гарантии в муниципальный бюджет.

7.3. Гарантийный срок на конструктивы объекта, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недостатков для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недостатков и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, устранение дефектов и недостатков оплачиваются Заказчиком за счет суммы от реализации банковской гарантии, представленной Подрядчиком.

В случае превышения суммы расходов на проведение экспертизы и устранение дефектов и недостатков над суммой банковской гарантии Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензию на возмещение непокрываемых суммой банковской гарантии затрат.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта, в полной сумме сверх неустойки.

8.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).

8.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

8.5. За нарушение обязательств, установленных разделами IV,V,VI контракта, подрядчик уплачивает штраф в соответствии с приложением №4 к настоящему контракту.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней, с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

9.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

10.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Красноярского края.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

11.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

11.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

11.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с 20.04.2011 и действует до 31 декабря 2011 года.

12.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

13.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «ПОДРЯДЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

Сведения о выполняемых работах по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Коли-чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 60 |
| 2 | Изделия металлические: погрузка | тонна | 6 |
| 3 | Демонтаж существующей плиты перекрытия прямоугольной площадью до 3м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.179 |
| 4 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до З тонн: погрузка | тонна | 44.55 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных (марка 300) на цементном растворе | 100 м бортового камня | 4.8 |
| 6 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 1.2 |
| 7 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.179 |
| 8 | Установка люка | 1 шт. | 60 |
| 9 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 40.75 |
| 10 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.5 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 3346.2 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 3396.75 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0.105 |
| 14 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании | 100 м | 10.05 |
| 15 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 2.28 |
| 16 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.105 |
| 17 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм | 1000 м2 покрытий | 4.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 1000 м2 покрытий | 15 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных (марка 400): при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 20 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-40 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 34.29 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 39.7 |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «ПОДРЯДЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

в Центральном районе г. Красноярска

Место выполнения работ: Центральный район г. Красноярска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
| Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «ПОДРЯДЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ

Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 2 | ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
| 4 | ГОСТ 25607-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 6 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 7 | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 8 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
| 9 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
| 10 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 11 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 12 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 13 | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 14 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений |
| 15 | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
| 16 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 18 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 1 | 2 | 3 |
| 19 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 20 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 21 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 22 | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 24 | Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009  № 13/6-1029 | Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ (методологические рекомендации) |
| 25 | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
| 26 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 27 | РД – 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «ПОДРЯДЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №4

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

Штраф за нарушение обязательств при выполнении работ

по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

в Центральном районе г. Красноярска

|  |  |
| --- | --- |
| Ниже приведены размеры штрафов за нарушение обязательств при выполнении работ по ремонту асфальтобетонных покрытий в процентном отношении от стоимости этих работ: | |
| - невыполнение требований по подгрунтовке основания при работе с горячими асфальтобетонными смесями в период строительного сезона | 20%; |
| - нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей | 50%; |
| - несоблюдение требований по отделке и ровности поверхности | 50%; |
| - необеспечение требуемого коэффициента уплотнения (выборочно по итогам работы за месяц - снятие с общего объема) | 50%; |
| - несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия (допустимое отклонение 10 %) | 30%; |
| - отсутствие контрольно-измерительных приборов | 50%. |
| При ремонте бортового камня предусмотрены следующие оценочные критерии: | |
| - использование бортового камня с внешними дефектами | 30%; |
| - нарушение геометрических размеров основания и обоймы | 50%; |
| - несоответствие бетонной смеси требованиям ГОСТ 7473-85 | 50%; |
| - превышение допустимых отклонений установленного бортового камня в плане и профиле | 20%; |
| - превышение допустимой ширины шва | 20%; |
| - незаполнение швов раствором | 30%. |

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «ПОДРЯДЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Доверенность изготавливается на фирменном бланке организации – участника аукциона, при его наличии.

   [↑](#footnote-ref-1)